附件2

旺苍县“十三五”环境保护重大工程统计表

单位：元

| 序号 | 县区 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 计划实 施年度 | 投资 估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旺苍 | 流域水污染综合治理 | 嘉陵江流域（旺苍段）污染综合治理项目 | 对嘉陵江流域（旺苍段）进行流域性治理 | 2016-2017 | 3000万 |  |
| 2 | 旺苍 | 城镇生活污水处置 | 污水处理设施建设项目 | 推进全县污水处理PPP项目，按照《四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案》，加快提高城镇污水处理能力。 | 2017-2020 | 20000万 |  |
| 3 | 旺苍 | 农村环境综合整治工程 | 农村环境综合整治项目 | 完成10个村以上的农村环境综合整治 | 2017-2020 | 3000万 |  |
| 4 | 旺苍 | 环境质量监管能力建设 | 旺苍县重点污染源在线监测系统建设项目 | 采用自动监测手段，对县域内重点污染源实施在线监测，同时建立在线监控平台，实时统计、处理、分析数据 | 2020 | 600万 |  |
| 5 | 旺苍 | 环境质量监管能力建设 | 旺苍县环境监测站监测能力建设项目 | 拓展水、气、声、土壤、固废等监测项目，加强应急监测能力建设（包括采购设备、车辆，人员培训等） | 2020 | 500万 |  |
| 6 | 旺苍 | 重点行业烟粉尘治理 | 电厂除尘设施升级改造工程项目 | 对重点行业除尘设施进行升级改造 | 2017 | 400万 |  |
| 7 | 旺苍 | 清洁生产示范点项目 | 清洁生产示范点项目 | 主要污染治理设施升级改造等 | 2017-2020 | 500万 |  |
| 8 | 旺苍 | 生态修复与环境保护工程 | 废弃煤矿矸石山、井下废水治理项目 | 七个大型矸石山治理，矿区污水处理、改土、改水、修建堡坎，沉降区、采空区植被修复及水土保持 | 2017-2030 | 20000万 |  |
| 9 | 旺苍 | 环境质量改善工程 | 县污水处理厂提标升级扩能改造 | 县污水处理厂由现行一级B标提升至一级A标,建设县污水处理厂二期工程 | 2018-2020 | 5000万 |  |
| 10 | 旺苍 | 生态修复与环境保护工程 | 东河、恩阳河流域生态修复项目 | 低产林改造10万亩，封山育林30万亩，人工造林5万亩 | 2018-2020 | 15000万 |  |